附件1：

福建省安监局关于2017年度

采空区隐患治理专项资金绩效自评报告

一、项目概况

根据《财政部关于下达2017年安全生产预防及应急专项资金预算的通知》（财建〔2017〕371号）和《国家安全监管总局关于下达2017年安全生产预防及应急专项资金工作目标任务的通知》（安监总财〔2017〕79号）要求，2017年9月下发《福建省财政厅关于下达2017年安全生产预防及应急专项资金预算（市县）的通知》（闽财建指[2017]125号），下达福建省龙岩市新罗区非煤矿山隐患治理专项资金300万元，用于补助福建省马坑矿业股份有限公司马坑铁矿采空区治理项目。

（一）项目单位基本情况

福建马坑矿业股份有限公司前身为龙岩马坑矿业有限责任公司,成立于1999年9月8日。2005年12月经省政府闽政股(2005)27号文批复整体变更为股份有限公司。2014年3月公司股东重组，现由福建省稀有稀土（集团）有限公司（占总股本51%）、紫金矿业集团股份有限公司（占总股本41.5%）、福建省第八地质大队（占总股本7.5%）三家股东组成，属国有控股地下铁矿山企业，注册资本人民币10亿元，总资产达43亿元，净资产约10亿元，矿区矿权范围8.833 km2 ，现有员工600名，主要从事马坑铁矿和钼矿的开发，主产品为TFe65%的铁精矿和Mo45%的钼精矿。

（二）项目基本情况。

福建马坑矿业股份有限公司采空区总体积440万立方米，目前已完成治理任务324万立方米，完成率74%，总投资2.65亿元。至2017年12月，充填站建设共投入资金1352万元，其中上山公路平台施工371万元，井下充填管道建设513万元，浓密机投入368万元，征地赔偿费用100万元。

二、绩效自评工作开展情况

马坑矿业公司+360米以上少量的主要采空区采用强制崩落方式处理，+200米以上主要采空区处理以废碴干式充填为主。为确保准确、客观评价公司采空区治理工作，主要从治理空区体积、治理投入成本费用来开展。采空区治理指标基本上达到了年度目标任务要求，因受征地拆迁问题影响，未全部完成采空区回填，自评得分98分。

三、绩效目标事项情况分析

（一）项目资金情况

福建省马坑矿业股份有限公司采空区治理项目已投入资金1352万元，其中：中央补助专项资金300万元，企业自筹资金1052万元。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

福建马坑矿业股份有限公司采空区治理440万立方米，截止2017年底，已治理324万立方米。2017年度计划回填采空区39.5万m³，2017年度完成采空区回填39.5万m³。

2、绩效指标完成情况分析

采空区如果未及时治理，会使矿山开采条件恶化，造成矿柱变形破坏，相邻作业区采场和巷道维护困难；大面积冒落和岩移，引起地表塌陷，危及地面农田及建筑；空区突然垮塌的高速气浪和冲击波造成井下连通作业场所人员伤亡和设备破坏；采空区老窿积水形成突水隐患等等，给矿山生产和安全带来严重影响，并造成环境恶化、矿产资源严重浪费。

2017年采空区治理基本上达到预期目标，公司对采空区，及时进行废碴充填，对围岩提供有效支撑，防止采场直接顶板或上盘的冒落，从而避免地表塌陷、保护矿区地表及生态环境。同时矿区地表得到保护可防止地表水体及大气降水通过崩落区迳流或渗流至井下，减轻公司在防治水方面的一些投入。